天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司专用线项目绩效目标表

（2023年度）

| 项目名称 | 天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司专用线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司 |  | 项目起止时间 |  | 2023年6月-2024年12月 |
| 项目年度投资 （万元） | 5000 |  | 2023年奖补资金（万元） |  | 623.9 |
| 绩效 目标 | 分部分项验收合格率100%，资金使用合规。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 投资计划完成数 | 5000万元 |  |
|  |  | 质量指标 | 分部分项验收合格率 | 100% |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 发放补贴资金费用 | ≤623.9万元 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 不晚于2023年6月底 |  |
|  |  |  | 桥涵施工完成时间 | 2023年底 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 项目施工现场严格落实“六个百分百”管控措施 | 落实 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被服务企业满意度 | ≥80% |  |