天津港南疆Ⅱ场至Ⅲ场连接线复线工程

项目绩效目标表

（2023年度）

| 项目名称 | 天津港南疆Ⅱ场至Ⅲ场连接线复线工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 天津港（集团）有限公司 |  | 项目起止时间 | 2021年12月-2023年6月 |  |
| 项目年度投资 （万元） | 1000 |  |  |  |  |
| 绩效 目标 | 完成天津港南疆Ⅱ场至Ⅲ场连接线复线工程项目全部建设内容，建成铁路里程4.5公里，项目验收合格率100%，资金使用合规。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 投资计划完成数 |  | 1000万元 |
|  |  |  | 工程进度完成率 |  | 100% |
|  |  |  | 建成铁路里程 |  | 4.5公里 |
|  |  | 成本指标 | 本次奖补资金额 |  | ≤980.7万元 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 招投标规范性 |  | 招投标符合相关法律法规及规范要求 |
|  |  |  | 资金使用合规率 |  | 100% |
|  |  | 时效（效率）指标 | 工程完工时间 |  | 2023年6月 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 建成铁路年度运输能力 |  | 1000万吨 |
|  |  | 生态效益 | 项目施工现场严格落实“六个百分百”管控措施 |  | 落实 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被服务企业满意度 |  | ≥80% |