天津港轮驳有限公司第二批拖轮购置

项目绩效目标表

（2023年度）

| 项目名称 | 天津港轮驳有限公司第二批拖轮购置项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 天津港轮驳有限公司 |  | 项目起止时间 | 2022年10月-2023年12月 |  |
| 项目年度投资 （万元） | 7717.5 |  | 2023年奖补资金（万元） | 2567.9 |  |
| 绩效 目标 | 完成2艘全回转拖轮购置，设备验收合格率100%，资金使用合规。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 投资计划完成数 |  | 7717.5万元 |
|  |  |  | 购置拖轮数量 |  | 2艘 |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 资金使用合规率 |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 发放补贴资金费用 |  | ≤2567.9 万元 |
|  |  | 时效指标 | 设备验收时间 |  | 2023年12月 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 |  | 是 |
|  |  | 生态效益 | 100%使用低硫油 |  | 符合 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用服务的企业满意度 |  | ≥95% |