天津港集疏运专用货运通道工程项目绩效目标表

（2023年度）

| 项目名称 | 天津港集疏运专用货运通道工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 天津滨海集疏运通道建设发展有限公司 |  | 项目起止时间 | 2022年7月-2026年12月 |  |
| 项目年度投资 （万元） | 150000 |  | 2023年奖补资金（万元） | 13928.5 |  |
| 绩效 目标 | 完成市政管线切改8000米，分部分项验收合格率100%，资金使用合规。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 投资计划完成数 |  | 150000万元 |
|  |  |  | 管线切改 |  | 8000米 |
|  |  |  | 绿化迁移 |  | 350000平方米 |
|  |  |  | 桩基 |  | 1843根 |
|  |  |  | 道路填挖方 |  | 600000立方米 |
|  |  | 质量指标 | 分部分项验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 资金使用合规率 |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 发放补贴资金费用 |  | ≤13928.5万元 |
|  |  | 时效指标 | 一标段辅路施工完成时间 |  | 2023年12月 |
|  |  |  | 二标段、三标段、四标段开工时间 |  | 不晚于2023年3月、5月、8月 |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 项目施工现场严格落实“六个百分百”管控措施 |  | 落实 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥80% |