天津滨海机场东区国内货库建设

项目绩效目标表

（2023年度）

| 项目名称 | 天津滨海机场东区国内货库建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 天津滨海国际机场有限公司 |  | 项目起止时间 |  | 2023年10月-2024年12月 |
| 项目年度投资 （万元） | 2341 |  | 2023年奖补资金（万元） |  | 481.9 |
| 绩效 目标 | 项目地基基础工程完成90%，资金使用合规。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 投资计划完成数 | 2341万元 |  |
|  |  | 质量指标 | 招投标规范性 | 按照《中华人民共和国招标投标法》开展招标工作 |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 发放补贴资金费用 | ≤481.9 万元 |  |
|  |  | 时效（效率）指标 | 地基基础工程完成90%的时间 | 2023年底 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 项目施工现场严格落实“六个百分百”管控措施 | 落实 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被服务企业满意度 | ≥80% |  |