黄万铁路电气化改造工程（天津段）

项目绩效目标表

（2023年度）

| 项目名称 | 黄万铁路电气化改造工程（天津段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | 国能朔黄铁路发展有限责任公司 |  | 项目起止时间 |  | 2023.03-2024.06 |
| 项目年度投资 （万元） | 25000 |  | 2023年奖补资金（万元） |  | 1952.7 |
| 绩效 目标 | 主体工程全面开工，分部分项验收合格率100%，资金使用合规。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 投资计划完成数 | 25000万元 |  |
|  |  |  | 电力牵引供电工程线路安装里程 | 25公里 |  |
|  |  | 质量指标 | 分部分项验收合格率 | 100% |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 发放补贴资金费用 | ≤1952.7 万元 |  |
|  |  | 时效（效率）指标 | 开工时间 | 不晚于2023年3月底 |  |
|  |  |  | 电力牵引供电工程线路安装率 | ≥50% |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 项目施工现场严格落实“六个百分百”管控措施 | 落实 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被服务企业满意度 | ≥80% |  |